专家咨询与购物辅助系统

#角色定位：

你现在是我的技术合伙人。你的工作是帮我做出一个真正能用、能分享、能发布的产品。所有技术活儿你来搞定，但得让我随时知道进展，保持我的主导权。

#我的初步想法：

[1. 产品概述

1.1 产品愿景

构建一个多AI协同的隔音窗领域专家咨询与购物辅助系统。用户通过自然语言描述噪音困扰，系统动态调度多位专家Agent，提供从噪音诊断、材料选型、预算比价到施工验收的全流程服务。系统设计遵循通用“专家+购物助手”框架原则，为后续扩展至其他垂直领域（如汽车、家电）奠定基础。

1.2 核心价值

- 专业诊断：基于声学原理精准分析噪音特征与隔音需求

- 个性化推荐：结合房屋状况、预算、气候等给出配置方案

- 真实比价：无痕采集淘宝/拼多多公开商品信息，预算透明

- 避坑指南：施工验收清单与社区经验沉淀，降低翻车风险

- 隐私安全：本地化部署，账号Cookie加密隔离，操作可审计

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

🟡 真实比价：淘宝公开页面抓取链路已实现（Playwright + 选择器 + 回退 + 探针 + 反爬骨架）；🚫 拼多多 V1+V1.5 不做（ADR-002 / ADR-009 沿用禁区）。

⏳ 专业诊断 / 个性化推荐 / 避坑指南：Phase 1B 由 ADR-009 承接（A 噪音 / B 材料 / E 施工 + F 协调员），落地后即满足。

✅ 隐私安全：本地优先；URL 白名单 + 危险路径拦截；登录态保存在本地浏览器 profile，不入库。

🔁 与原文 §3.1「Claude Code 作为开发助手」冲突 → 由 ADR-001 替代：不使用 Claude Code，开发由 Arena.ai Agent Mode 主导。

2. 用户场景与功能

2.1 欢迎菜单（Slash Command /soundproof）

触发后显示简洁选项，支持对话中随时唤出：

- A. 快速评估：仅描述噪音与预算，快速输出摘要方案

- B. 完整方案：全流程诊断→选型→比价→施工

- C. 只比价/看商品：已知需求，直接搜索商品并对比

- D. 验收指导：已安装用户获取验收清单与常见问题

- E. 历史方案管理：浏览、对比、恢复历史咨询记录

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

🚫 Slash Command 入口：V1 不做（无聊天前端，V2+ 才考虑）。

✅ 模式 C「只比价/看商品」：CLI + API + 最小 Web 页面均可触发购物子链路。

⏳ 模式 A「快速评估」/ B「完整方案」/ D「验收指导」：Phase 1B 由 ADR-009 承接，实装后即可对外暴露。

🟡 模式 E「历史方案管理」：购物 run 的历史 / 对比 / 分析已实现（run_compare、run_analysis、phase1_cli history）；会话级历史 Phase 1B 落地后补齐。

2.2 核心工作流（完整方案模式）

- 噪音困扰采集：F协调员追问噪音类型、时段、房间类型、楼层、预算等

- 并行调度：参数齐备后，同时调用A（噪音分析）、B（材料推荐）

- 购物参谋：基于B的方案，D搜索平台商品并总结对比

- 施工指导：E输出安装清单与验收要点

- 看板实时更新：每阶段结果通过WebSocket推送至独立Web页面

- 追问与回溯：点击看板任意卡片可查看详情浮层，或发起追问

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

⏳ F 协调员状态机：Phase 1B 由 ADR-009 承接（src/coordinator/state_machine.py）；当前仅 schema 层定义了咨询上下文。

✅ D 购物参谋：完整购物子链路已实现（intent → keyword → 搜索 → 过滤 → 详情 → 提取 → 排序 → 评论增强 → 二次排序 → LLM 对比总结 → 缓存 → 报告导出）。

🚫 WebSocket 实时推送 / 看板卡片浮层：V2+ 才考虑。

🟡 最小开发态 Web 页面已实装（Jinja2，9 个模板：dashboard / run_detail / run_analysis / compare_runs / tools / artifact_manifest / artifact_detail / event_log / base）。

2.3 其他特性

- 对话界面支持Markdown渲染、代码块、图片展示

- 看板支持暗黑模式

- 专家健康状态实时监控

- 购物缓存手动刷新

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

🚫 Markdown 对话渲染 / 暗黑模式：V1 不做（无对话前端）。

⛔ 专家健康监控：V1 不做。

🟡 购物缓存：SQLite 已实现；当前刷新方式是「每次运行写新 run」，未做「针对关键词的手动刷新」按钮。

3. 系统架构

3.1 架构原则

- 独立后端服务：所有业务逻辑、AI调度、状态管理封装为FastAPI Web服务

- Claude Code定位：作为开发阶段代码生成助手，并作为可选高级交互入口

- 本地优先：默认使用本地Ollama模型，仅用户明确要求时才调用商业模型

- 轻量隔离：不使用Docker（避免macOS GPU性能损失），改用Python虚拟环境 + 网络代理沙箱 + 文件权限控制

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

✅ FastAPI 后端骨架（src/api/app.py，380 行）。

🔁 Claude Code → 被 ADR-001 替代：开发流程改由 Arena.ai Agent Mode 主导，不使用 Claude Code。

✅ 本地优先；商业模型 deepseek-chat 配置存在但默认 enabled: false。

✅ 不用 Docker；用 uv 管理虚拟环境。

🟡 网络代理沙箱：URL 白名单 + 危险路径拦截已实现（src/security/url_guard.py）；完整本地代理拦截层未实装（当前用直连 + Playwright 上下文隔离 + 选择器约束）。

3.2 架构全景图

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                    用户浏览器                          │

│  ┌─────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  │

│  │  对话区 (HTMX)      │  │  看板 (Alpine.js)    │  │

│  │  · 流式对话          │  │  · 噪音诊断卡        │  │

│  │  · Markdown渲染     │  │  · 方案配置卡        │  │

│  │  · /menu 唤出菜单   │  │  · 预算对比卡        │  │

│  └──────────┬──────────┘  └───────────┬──────────┘  │

│             │ WebSocket                │ WebSocket   │

└─────────────┼─────────────────────────┼─────────────┘

│                         │

┌─────────────▼─────────────────────────▼─────────────┐

│              FastAPI 后端服务                          │

│  ┌────────────────────────────────────────────┐     │

│  │         F 协调员 (状态机+调度器)            │     │

│  │  意图识别 · 槽位填充 · 并行调度 · 整合输出  │     │

│  └───┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┘     │

│      │         │         │         │               │

│  ┌───▼──┐ ┌───▼───┐ ┌──▼───┐ ┌───▼───┐           │

│  │ A    │ │ B     │ │ D    │ │ E     │           │

│  │噪音  │ │材料   │ │购物  │ │施工   │           │

│  │分析  │ │+RAG   │ │+沙箱 │ │指导   │           │

│  └──────┘ └───────┘ └──────┘ └───────┘           │

│                                                    │

│  ┌──────────────┐  ┌────────────────┐             │

│  │  SQLite DB   │  │  知识库 (向量)  │             │

│  └──────────────┘  └────────────────┘             │

└────────────────────────────────────────────────────┘

│ 本地调用

┌─────────────▼──────────────────────────────────────┐

│              本地 Ollama 服务 (宿主机)                │

│  · qwen3.6:35b-a3b-q8_0 (F协调员 + 代码生成)        │

│  · qwen3:14b (A/B/D/E 专家)                         │

│  · qwen3-embedding:8b (知识库向量化)                 │

│  · bge-m3:latest (备用嵌入)                          │

└────────────────────────────────────────────────────┘

3.3 外部服务

- 商业模型API（仅兜底与代码生成增强）：DeepSeek API (deepseek-chat) 或 GLM 5.1

- 购物平台：淘宝、拼多多公开网页（通过安全代理访问）

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

🟡 DeepSeek / GLM：配置存在但默认禁用，触发条件待 OQ-004 决策。

✅ 淘宝（公开页面）。

🚫 拼多多：V1 不做（ADR-002）。

4. 功能模块详述

4.1 F 协调员

- 状态机：IDLE → 意图分析 → (追问参数 | 调度专家 | 快捷模式) → 等待专家 → 整合更新

- 槽位定义：噪音类型、噪音时段、房间类型、所在楼层、预算范围、窗户尺寸、特殊需求

- 调度策略：参数齐全后并行调用无依赖专家（A+B可并、D+E可并），存在依赖则串行（B需A结果）

- 异常处理：专家返回格式错误→自动重试一次；超时→通知用户；失败→可降级为纯prompt模式（用户可选择用商业模型重试）

- 健康管理：定期检测各专家服务状态，结果推送看板

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

⏳ 状态机：Phase 1B 由 ADR-009 承接，落地于 src/coordinator/state_machine.py。

✅ 槽位映射：在 src/shopping/intent_builder.py 中以「咨询上下文 → 购物意图」承接；Phase 1B 增加 src/coordinator/slots.py 做交互式追问。

🚫 健康监控：V2+ 才考虑。

4.2 A 噪音分析专家

- 实现方式：纯Prompt（qwen3:14b）

- 输入：用户噪音描述、房间情况、楼层

- 输出JSON：

  - 噪音类型（交通/轨道/生活/工业/施工）

  - 频率特征（低频/中高频/全频段）

  - 预估声压级范围

  - 建议隔声量（dB）

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

⏳ A 专家：Phase 1B 由 ADR-009 承接，落地于 src/experts/noise_analyst.py；评测路径 eval_cases/noise_analysis_cases.json 复用。

🔁 路由升级：实际选用 qwen3.6:35b-a3b-q8_0 而非 qwen3:14b（ADR-003）。

4.3 B 材料与方案顾问

- 实现方式：RAG增强（本地知识库 + qwen3:14b）

- 输入：A的噪音诊断结果、用户预算、楼层、气候区域（从本地化参数推断）

- 检索知识库中相关标准、案例后生成推荐JSON：

  - 玻璃结构（中空/夹胶/三层/夹胶中空）+ 推荐厚度配置

  - 型材选择（断桥铝/塑钢/铝合金）+ 壁厚

  - 密封方案（三道/四道密封）

  - 预期降噪效果与理由

- 知识源引用附在输出中

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

⏳ B 专家纯 prompt 版：Phase 1B 由 ADR-009 承接，落地于 src/experts/material_advisor.py。

⏳ B 专家 RAG 化：V1.5 由 ADR-012 承接（ChromaDB + 嵌入 + 知识源引用）。

🔁 路由升级：实际由 qwen3.6:35b-a3b-q8_0 承担（ADR-003）。

4.4 D 预算与购物参谋

- 实现方式：工具调用 + 安全沙箱 (qwen3:14b)

- 沙箱机制：

  - 网络请求强制通过本地代理，域名仅允许 *.taobao.com、*.pinduoduo.com

  - 请求路径过滤含order|delete|cart|password|payment关键字的URL

  - 仅允许GET方法

  - 工具函数search_taobao(keyword)、search_pinduoduo(keyword)内部硬编码安全规则

- Cookie管理：

  - 平台若需登录才能搜索，则会话开始时请求用户一次性授权，加载Cookie至内存（加密存储，不落盘）

  - 每次请求前不重复确认，但代理层严格限制操作

- 数据处理：

  - 抓取商品标题、价格、销量、店铺名、原始链接（剥离Cookie参数）

  - LLM总结3-5款商品对比（性价比、口碑提炼）

  - 总结内容存入SQLite商品缓存表，原始链接一并存储供用户审核

- 缓存策略：手动刷新

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

✅ 核心已实现：搜索 → 列表 → 候选过滤 → 详情 → 字段提取（含回退） → LLM 字段补归纳 → 排序 → LLM 对比总结 → SQLite 缓存 → Markdown 报告。

✅ URL 白名单 / 危险路径拦截 / GET 限制：src/security/url_guard.py。

✅ 评论增强（第二阶段）：review_pipeline + review_enricher + review_fetcher（回放已通，真实抓取骨架已建）。

✅ 反爬：anti_bot_policy + risk_detection（验证码 / 访问受限页面探测）。

🟡 登录态：本地 Playwright user data 目录复用；内存加密 Cookie 未做。

🚫 加购 / 收藏 / 下单 / 付款：V1 暂不做（ADR-002，用户原话）。

🚫 拼多多：V1 不做。

🟡 缓存刷新：每次运行写新 run；未做「针对关键词的手动刷新」按钮。

🔁 路由升级：实际购物推理 / 总结用 qwen3-coder-next:q4_K_M，字段补归纳用 qwen3:14b（ADR-003）。

4.5 E 施工与验收指导

- 实现方式：纯Prompt (qwen3:14b)

- 输出JSON：

  - 安装前准备清单

  - 安装步骤与注意事项

  - 验收标准清单

  - 常见坑点与维护建议

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

⏳ E 专家：Phase 1B 由 ADR-009 承接，落地于 src/experts/installation_guide.py，纯 prompt。

4.6 知识库模块

- 向量存储：ChromaDB 或 FAISS（本地轻量）

- 嵌入模型：qwen3-embedding:8b（通过Ollama）

- 文档模型：KnowledgeDocument 含来源、质量分、多维度评分、标签

- 质量评分算法：按优先级依次降权

  - A. 来源权威性（gov、edu、标准、论文）

  - B. 内容专业度（术语密度、结构化程度）

  - C. 时效性（发布时间，国标除外）

  - D. 社区可信度（点赞/收藏/回复数）

  - E. 信息密度（过滤过短帖）

  - F. 重复度（与已有库相似度高则降权）

- 高权重来源必须包含英文资料，低权重社区帖暂只收集中文

- 视频处理管线：

  - 下载字幕（you-get/yt-dlp），无字幕则用whisper.cpp离线转写

  - LLM摘要 + 自动评分 → 人工审核 → 切片入库

  - 保留原始视频链接

- 更新策略：初期手动精选资料，使用watchdog监控知识库目录，文件变更后自动重建向量索引（热加载）

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

⏳ 整节移至 V1.5（ADR-012）。

V1.5 范围：ChromaDB（默认）/ FAISS（fallback）；qwen3-embedding:8b 嵌入；手动入库 10~20 篇；六维度评分插件化；watchdog 热加载；B 专家 RAG 化；视频管线最低优先。

仅在 model_router.yaml 保留嵌入模型路由占位。

4.7 看板与交互

- 前端技术：Alpine.js + Tailwind CSS，独立页面

- 卡片列表：噪音诊断、方案配置、预算对比、施工清单、进度条、历史对比

- 交互规则：点击卡片弹出详情浮层，不干扰对话流；可在看板显示专家在线/离线状态

- 暗黑模式：基于Tailwind CSS暗黑类，可切换

- 对话区：支持Markdown渲染、代码高亮、图片展示

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

🟡 最小开发态 Web 页面已实装（Jinja2 templates，9 个页面：dashboard / run_detail / run_analysis / compare_runs / tools / artifact_manifest / artifact_detail / event_log / base）。

🚫 Alpine.js / 暗黑模式 / 卡片浮层 / 专家健康状态：V1 不做。

🚫 对话区 / Markdown 渲染：V1 不做（V1 没有聊天前端）。

5. 数据模型

5.1 数据库选型

- SQLite（本地文件存储），通过 SQLAlchemy ORM 操作，确保可轻松切换其他数据库

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 数据库选型】

✅ SQLite：src/shopping/sqlite_cache.py（232 行）。

🟡 当前未引入 SQLAlchemy ORM，直接用 sqlite3 + dataclass schema（cache_models.py），轻量但牺牲一些可移植性。

5.2 核心表结构

会话表 (sessions)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | UUID |
| title | TEXT | 自动生成摘要标题 |
| mode | TEXT | quick/full/shopping/acceptance |
| status | TEXT | active/completed/archived |
| created_at | DATETIME |  |
| updated_at | DATETIME |  |
| metadata | JSON | 扩展信息 |

消息表 (messages)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK |  |
| session_id | TEXT FK |  |
| role | TEXT | user/assistant/expert |
| expert_type | TEXT | A/B/D/E/F (若为专家消息) |
| content | TEXT | 消息正文 |
| content_type | TEXT | text/markdown/json |
| created_at | DATETIME |  |

专家输出表 (expert_outputs)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK |  |
| session_id | TEXT FK |  |
| expert_type | TEXT |  |
| input_params | JSON | 调用时输入的参数 |
| output_data | JSON | 专家返回的结构化数据 |
| status | TEXT | success/error/degraded |
| model_used | TEXT | 实际使用的模型名 |
| generation_time | REAL | 耗时(秒) |
| knowledge_sources | JSON | 引用的知识源ID列表 |
| created_at | DATETIME |  |

方案版本表 (solution_versions)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK |  |
| session_id | TEXT FK |  |
| version_number | INTEGER |  |
| solution_data | JSON | 完整方案快照（合并所有专家输出） |
| expert_output_ids | JSON | 关联的专家输出ID列表 |
| created_at | DATETIME |  |

商品缓存表 (product_cache)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK |  |
| query_keyword | TEXT | 搜索关键词 |
| platform | TEXT | taobao / pinduoduo |
| product_data | JSON | 原始商品列表（脱敏） |
| summary | TEXT | LLM生成对比总结 |
| fetched_at | DATETIME |  |
| expires_at | DATETIME |  |

知识源引用表 (knowledge_references)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK |  |
| expert_output_id | TEXT FK |  |
| source_id | TEXT |  |
| source_type | TEXT | document/video/webpage |
| source_title | TEXT |  |
| source_url | TEXT |  |
| relevance_score | REAL |  |
| cited_at | DATETIME |  |

用户偏好表 (user_preferences)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK |  |
| preference_key | TEXT UNIQUE |  |
| preference_value | JSON |  |
| confidence | REAL | 偏好置信度 |
| updated_at | DATETIME |  |

6. 安全方案

6.1 安全层级

- 网络代理层：拦截非白名单域名、危险HTTP方法、含敏感词URL

- 工具约束层：D专家仅能调用预置的搜索函数，不可直接执行网络请求

- 模型隔离层：商业模型API调用前过滤参数（去除Cookie/Token/个人身份信息）

- 数据存储层：

  - Cookie仅内存加密存储，不写入日志或数据库

  - 商品原始链接剥离token参数

  - 操作日志保留30天滚动清理

- 文件系统隔离：专家代码运行在虚拟环境，无宿主机敏感目录访问权限

6.2 商业模型使用红线

- 绝对禁止传入任何Cookie、Session Token、个人身份信息

- 绝对禁止包含完整商品链接或搜索截图

- 调用前进行参数白名单校验（model_guard 模块）

6.3 安全测试用例（全维度覆盖）

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 数据模型与安全】

🟡 实际表以「run 为中心」组织（runs / step_traces / events / artifacts / reports），与原 7 表结构不同。

⛔ sessions / messages / solution_versions / knowledge_references / user_preferences：V1 未建表。

✅ URL 白名单 + 危险路径拦截 + 详情页 URL 规范化。

✅ 反爬节流策略（anti_bot_policy + politeness）。

🟡 商业模型 model_guard：未单独抽出模块（因商业模型默认禁用）。

🟡 Cookie 加密 / 日志滚动：V1 未实装。

🟡 安全测试用例 S-01~S-10：仅 S-03 / S-08 / S-09（URL 拦截）有覆盖（test_url_guard.py）。

| 编号 | 类别 | 用例 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 提示注入 | 诱导忽略指令 | 拒绝执行 |
| S-02 | 提示注入 | 伪装角色要求下单 | 拒绝下单 |
| S-03 | 越权操作 | 尝试POST到taobao.com | 代理拦截 |
| S-04 | 越权操作 | 读取/etc/passwd | 权限不足 |
| S-05 | 数据泄露 | 向商业API传入cookie | 被guard过滤 |
| S-06 | 数据泄露 | 日志中检查cookie明文 | 不存在 |
| S-07 | 沙箱逃逸 | 执行shell命令 | 受限失败 |
| S-08 | 购物滥用 | 请求含order的URL | 拦截 |
| S-09 | 购物滥用 | 尝试DELETE方法 | 拦截 |
| S-10 | 日志审计 | 操作记录完整性 | 完整可追溯 |

7. 模型分配与降级策略

| 角色 | 主要模型 (本地) | 内存占用 | 降级/增强 |
| --- | --- | --- | --- |
| F 协调员 | qwen3.6:35b-a3b-q8_0 | ~20GB | 用户明确不满意时→DeepSeek/GLM |
| A 噪音专家 | qwen3:14b | ~8GB | — |
| B 材料顾问 | qwen3:14b + RAG | ~8GB | RAG失败→纯prompt再试 |
| D 购物参谋 | qwen3:14b + 工具 | ~8GB | 搜索失败→返回通用选购指南 |
| E 施工指导 | qwen3:14b | ~8GB | — |
| 代码生成 | qwen3.6:35b-a3b-q8_0 + DeepSeek/GLM兜底 | — | 复杂重构时调用商业API |

规则：

- 所有任务默认由本地LLM执行

- 仅当用户对某次结果反馈不满意时，F才调用商业模型重试

- 商业模型调用需记录专用日志

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 模型路由（已被 ADR-003 升级）】

协调员 / 噪音分析 / 方案顾问：主 qwen3.6:35b-a3b-q8_0，fallback qwen3:14b，escalation deepseek-chat。

购物推理 / 购物总结：主 qwen3-coder-next:q4_K_M，fallback qwen3.6:35b-a3b-q8_0，escalation deepseek-chat。

购物字段补归纳：主 qwen3:14b，fallback qwen3-coder-next:q4_K_M。

浏览器执行器：主 deterministic_playwright，fallback headed_playwright_with_manual_takeover。

嵌入：主 qwen3-embedding:8b，fallback bge-m3:latest。

项目开发流程：arena-ai-agent-mode（不使用 Claude Code，ADR-001）。

escalation 触发：完全手动，仅用户主动提出时触发（ADR-011）。CLI / API 将预留 --use-cloud-escalation 开关；实装前必须先做 src/security/model_guard.py 强制剥离敏感信息。

8. 开发与工程规范

8.1 目标环境

- 操作系统：macOS Sequoia 15.6.1

- 芯片：Apple M1 Max，64GB 统一内存

- 预装：Python 3.11，Ollama V0.23.1（已拉取 bge-m3, qwen3-embedding:8b, qwen3:14b, qwen3.6:35b-a3b-q8_0），VS Code，Claude Code for VS Code（已可接入任意开源模型）， uv

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）】

🔁 Claude Code 已被 ADR-001 移除。其余目标环境保持。

✅ uv 已使用（见 pyproject.toml）。

8.2 项目结构

遵循现代Python项目最佳实践（src-layout）：

soundproof-agent/

├── README.md                  # 中文，包含安装步骤、运行方式、设计决策

├── pyproject.toml             # 依赖与项目元数据

├── .env.example               # 环境变量模板

├── config.yaml                # 全局配置（路径、阈值、开关等）

├── src/

│   ├── __init__.py

│   ├── main.py                # FastAPI入口

│   ├── config.py              # 配置加载（YAML+环境变量）

│   ├── core/                  # 核心引擎

│   ├── experts/               # 各专家模块

│   ├── knowledge/             # 知识库管理

│   ├── security/              # 安全代理与沙箱

│   ├── models/                # SQLAlchemy模型与Pydantic Schema

│   ├── api/                   # 路由与WebSocket

│   ├── web/                   # 前端静态资源与模板

│   └── utils/                 # 工具函数（日志、Ollama客户端）

├── scripts/                   # 初始化脚本

├── knowledge_base/            # 知识库原始文件存放

└── tests/                     # 单元/集成/安全测试

8.3 技术选型约束

- Web框架：FastAPI + Jinja2 + HTMX + Alpine.js + Tailwind CSS

- 数据库：SQLite + SQLAlchemy ORM，可切换

- 包管理器：必须使用 uv，依赖在 pyproject.toml 中声明

- GPU加速：macOS优先使用Apple MLX方案，若无MLX则回退PyTorch+MPS，再不行CPU。代码需具备自动检测与回退逻辑。

- 中文亲和：面向用户的输出强制中文；代码注释、docstring用中文；异常日志保留英文原文+中文注释；README中文编写。

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 技术选型】

✅ FastAPI + Jinja2。

⛔ HTMX / Alpine.js / Tailwind：V1 仅最小内联样式。

🟡 SQLite ✅；SQLAlchemy ORM ⛔ 未引入。

✅ uv。

⛔ MLX / MPS 自动回退：未实装（依赖 Ollama 自管）。

✅ 中文亲和（注释 / docstring / 文档全中文；错误日志保留英文 + 中文注释）。

8.4 代码质量标准

- 你在新建/修改代码或文档时，必须在该文件头部注释注明"创建该文件 的LLM大模型名称"和"创建时间（北京时间，精确到秒）"。

- PEP 8，所有函数签名带类型注解

- 关键函数包含中文docstring（Google风格）

- 复杂逻辑处添加行内中文注释

- 关键决策点（算法选择、数据结构、异步策略）在注释中说明理由

- 使用抽象基类定义专家接口，方便扩展

- 统一日志：logging模块，同时输出控制台与文件，异常必须记录完整堆栈

8.5 中国网络环境适配

所有环境配置步骤需提供中国大陆网络下的替代方案，并附带验证命令：

| 组件 | 默认源 | 国内替代 | 验证命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| Homebrew | 官方 | 清华镜像安装，附切换脚本 | brew --version |
| Hugging Face 模型/数据集 | hf.co | hf-mirror.com | 测试下载成功 |
| git clone | github.com | gitclone.com 加速 / 手动下载zip | git --version |
| Python 包 | PyPI | 清华/阿里云镜像，配置uv使用国内源 | uv pip list |
| 预训练模型 | Hugging Face | ModelScope（优先），使用 modelscope SDK 下载 | 验证模型文件存在 |
| PyTorch | 官方 | 无特殊，但需验证MPS可用 | python -c "import torch; print(torch.backends.mps.is_available())" |
| MLX | PyPI | 直接安装 | python -c "import mlx; print(mlx.core.is_available())" |

8.6 配置管理

- 所有可变参数（路径、端口、阈值、镜像源、模型名称、超时等）必须在 config.yaml 或环境变量中定义，禁止硬编码

- 提供 .env.example 文件，说明每个变量的用途

- 支持通过 config.yaml 覆盖默认值

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 配置管理】

✅ config.yaml + .env.example + model_router.yaml 三件套。

✅ src/config.py 统一加载。

✅ runtime/selector_overrides.yaml 联调期热覆盖选择器（联调改选择器无需重启）。

9. 实施路线图

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 实施路线已重排，ADR-009 + ADR-012】

Phase 0 模型评测与路由定稿：✅ 已完成（两轮评测，结论见 model_router.yaml）。

Phase 1A 淘宝购物主链路 MVP（当前阶段）：🟡 收尾中。联调启动判据见 ADR-008。

Phase 1B 咨询主链路补齐（V1 范围内）：⏳ 待启动，前置依赖 Phase 1A 联调通过。范围：F 协调员状态机 + A 噪音 + B 材料（纯 prompt）+ E 施工 + BaseExpert。

Phase 1C 咨询↔购物 整合闭环：⏳ 待启动，Phase 1B 完成后。

V1.5 知识库 / RAG / 视频管线：⏳ 待启动（ADR-012），前置依赖 V1 全部交付。

V2+ 商业 escalation 自动化 / 偏好学习 / 拼多多 / 看板暗黑 / WebSocket / 健康监控：🚫 V1+V1.5 不做。

Phase 1A 已落地能力（截至 2026-05-30，69 项测试全通过）：意图构建、关键词构建、列表过滤、详情提取（含回退）、LLM 字段补归纳、LLM 对比总结、排序、SQLite 缓存、历史/对比/分析、Markdown 报告、评论增强、反爬骨架、URL 防护、选择器中心化+override、4 种探针、运行级 artifact、handoff 快照、CLI + FastAPI + 最小 Web 页面、Playwright 执行器 MVP（未实机验证）。

Phase 1A 联调前待完成（详见 BACKLOG.md）：API 真实接口统一签名；Markdown 报告统一导出；anti-bot 真正接入执行链；risk_detection 接入中断分支；playwright_executor dry-run 测试；联调清单打磨；scripts/make_patch.py 补丁机制（ADR-013）。

| 阶段 | 目标 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 骨架打通 | FastAPI项目骨架、F协调员状态机、A/B专家纯prompt、SQLite建表、基础对话+看板骨架、Ollama客户端封装 |
| Phase 2 | 知识注入 | ChromaDB集成、10-20篇文档入库、B专家RAG、看板全卡片+浮层、专家健康检查 |
| Phase 3 | 购物安全 | 网络代理沙箱、淘宝/拼多多搜索函数、Cookie安全存储、商品缓存、商业模型guard |
| Phase 4 | 施工历史 | E专家实现、完整SQLAlchemy模型、方案版本管理、历史对比看板 |
| Phase 5 | 优化增强 | 视频处理管线、自动评分系统、DeepSeek/GLM兜底、用户偏好学习 |

10. 扩展性设计

- 所有专家继承自BaseExpert抽象类，统一输入输出规范

- 知识库评分插件化，新增领域只需替换评分规则和知识源

- 协调员状态机槽位可配置，新增领域只需定义新的槽位和专家映射

- 购物平台搜索工具抽象为ShoppingPlatform接口，新增平台（如京东）只需实现该接口

【V1 实际实现现状（2026-05-30 同步）— 扩展性】

⏳ BaseExpert：Phase 1B 由 ADR-009 承接，落地于 src/experts/base.py。

✅ 购物执行器抽象：src/shopping/executor_interface.py（ShoppingExecutorInterface），已有 playwright_executor / replay_executor 两实现。

⏳ 知识库评分插件化：V1.5 由 ADR-012 承接。

⏳ 槽位配置化：Phase 1B 由 ADR-009 承接，落地于 src/coordinator/slots.py。

11. 另外一个技术栈组合的想法：

层次	推荐项目	作用

编排层	CrewAI 或 LangGraph	定义Agent角色、协作流程、状态管理

咨询层	TradingAgents思路 + RAG知识库（知识库的思路能否参考CodeGraph？Semble?）	多角色"专家委员会"辩论式咨询

搜索层	Stagehand	从电商页面结构化提取商品数据

执行层	Browser-Use	代替用户在电商网站上完成加购/下单

测试层	WebArena	评测Agent在真实电商环境的任务完成率

角色库	agency-agents-zh	快速复用购物顾问/评测师的Prompt模板

]

#我有多认真：

[我想分享给别人]

---

#项目框架：

1. 阶段一：需求发现

- 问问题，搞清楚我真正需要什么（不只是在上边“我的想法”里说的）

- 如果有些想法说不通，直接挑战我的假设

- 先学习别人，再去谈创新。详细梳理中外商业成熟案例、最新相关论文、GitHub上的明星开源项目与架构思路。如果商业成熟案例的变现断档领先，我们就要多参考它的思路；如果最新相关论文广受赞誉且与我们的项目需求切合度高，我们也要多参考它的思路；如果开源项目又新又高星又切合我们的项目需求，我们就要把开源项目放在第一位来参考

- 帮我分清楚哪些是现在必须有的，哪些是以后再加的

- 告诉我想法是不是太大了，建议一个更靠谱的起点

2. 阶段二：规划

- 明确告诉我第一版到底做哪些功能

- 用人话解释技术方案

- 评估复杂度（简单 / 中等 / 有挑战）

- 列出我需要准备的东西（账号、服务、决策等）

- 给我看个大概的产品轮廓

3. 阶段三：开发

- 分阶段做，让我能看到进展并给反馈

- 边做边跟我解释你在干什么（我想学）

- 每一步都测试好了再往下走

- 关键决策点停下来跟我确认

- 遇到问题的时候，告诉我有哪些选择，别直接替我做决定

4. 阶段四：打磨

- 让它看起来专业，别像黑客马拉松的半成品

- 优雅地处理各种边界情况和错误

- 加上那些让人觉得完成度高的小细节

5. 阶段五：交接

- 如果我想上线就帮我部署

- 给清晰的使用说明、维护指南和修改方法

- 把所有东西都文档化，这样我不用依赖这次对话

- 告诉我第二版可以加什么或者改进什么

---

6. 怎么跟我配合

- 把我当产品负责人。我做决定，你负责实现。

- 别用技术黑话轰炸我。把所有东西翻译成人话。

- 如果我想得太复杂或者走错方向了，直接说。

- 坦诚说出技术限制。我宁可调整预期，也不想被坑。

---

#原则：

- 我要的不只是能跑的代码，我要的是能拿得出手的东西

- 这是真实产品。不是 mockup，不是原型。是能用的产品。

- 让我全程保持掌控和知情